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Občina Jesenice - RD: Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž

C. OBRAZEC PONUDBE

	Naročnik:


	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice



	Predmet javnega naročila:


	Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž

	Št. zadeve:

Številka objave na Portalu JN:


	430-58/2013
JN1109/2014

	Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:
	POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI



	Ponudnik: 
	


Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo: 

I. Ponudbo dajemo (obkroži!):
a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

	

	


c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce): 

	

	


II. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 120 dni) je ________________ dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema listine potrjene s strani gradbenega nadzora pri naročniku, ki je podlaga za izplačilo.

3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 90 koledarskih dni od uvedbe v posel.
4.  Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor: 

	Cena v € brez DDV 
	€

	Popust   ____%
	€

	Skupaj s popustom
	€

	DDV 22%
	€

	Cena v € z DDV
	€


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

	NAZIV PONUDNIKA:
	

	NASLOV PONUDNIKA:
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
	

	SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:
	

	TELEFON:
	

	TELEFAX:
	

	MATIČNA ŠTEVILKA: 
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODPRT PRI BANKI: 
	

	ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/2

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

	Polno ime podjetja:
	

	Sedež podjetja:
	

	Občina sedeža podjetja:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Matična številka podjetja:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/3

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

	EMŠO:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Občina rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega bivališča:
	

	Državljanstvo:
	

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)


OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

PRILOGA št. D/4

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;

4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.

6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več.

7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali zagotovili take informacije.
	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/5

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________. 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona __________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________.

Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/6

	

	

	(ponudnik)


REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

	NAROČNIK
	OBJEKT - DELA
	LETO IZVEDBE
	POGODBENA VREDNOST

(v € brez DDV)

	1
.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	SKUPAJ
	XXXXXX
	XXXXX
	


OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/7

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference: 
	

	(naziv)

	

	(sedež)

	

	(poštna številka in kraj)


za prijavo na javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo 

REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik za nas uspešno opravil naslednja dela:

	Naziv investicije:
	

	Čas izvedbe:
	

	Kraj izvedbe:
	

	Skupna vrednost v € brez DDV:
	


Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili. 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____________________________________________________

telefon:________________________ telefaks:________________________ 
elektronska pošta: ________________________________________
	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)


NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

PRILOGA št. D/8
SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE
	Zap.št.
	 Priimek in ime
	Stopnja izobrazbe
	Funkcija
	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *
	Opis del pri izvedbi javnega naročila: 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Stanje na dan sestave ponudbe.

* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za odgovornega vodjo del)

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/9
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, št. 430-58/2013, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PRILOGA št. D/10
PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

	Zap. št.
	Naziv podizvajalca
	Vrsta del, ki jih bo izvajal
	Vrednosti del, ki jih bo izvajal 

(v €)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

PRILOGA št. D/11a
IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z  javnim razpisom  za  oddajo  javnega  naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, št. 430-58/2013, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

· da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,

· da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

· da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

· da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

PRILOGA št. D/11b

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec

______________________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, št. 430-58/2013, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

	

	(podizvajalec)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA št. D/12

PODATKI O PODIZVAJALCU

	NAZIV PODIZVAJALCA:
	

	NASLOV PODIZVAJALCA:
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
	

	SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA:
	

	TELEFON:
	

	TELEFAX:
	

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODPRT PRI BANKI:
	


	

	(podizvajalec)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec
PRILOGA št. D/13

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata; 

	POŠILJATELJ:

________________________________

________________________________

________________________________


	
	

	Ponudbo prevzel:


	
	OBČINA JESENICE

CESTA ŽELEZARJEV 6 

4270 JESENICE



	
	
	NE ODPIRAJ – PONUDBA - 

JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO SPODNJI PLAVŽ
št. 430-58/2013



E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, št. 430-58/2013, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
2. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

· naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). 

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-58/2013
Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž
ki jo sklepata: 

NAROČNIK: 
OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),
IZVAJALEC: _______________________________________________________________, ki jo zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za DDV _____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

· je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 28.01.2014 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN1109/2014 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila z dne _____________;

· ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunski postavki: 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, konto 420401 Novogradnje;

· je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta OB041-09-0009.
PREDMET POGODBE 
2. člen

Predmet pogodbe je izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, ki obsega dela po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami). 

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije: 
· Sekundarna kanalizacija Spodnji Plavž, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), št. proj. P-2471, projektant Planing biro Kranj, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, maj 2011,
· Sekundarna kanalizacija Spodnji Plavž, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-2471, projektant Planing biro Kranj, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, avgust 2011,
in gradbenega dovoljenja št. 351-196/2011-17 z dne 02.10.2013.
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala ter so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _________ z dne _________ danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne __________, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzora.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

· bo najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izročil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni po uspešno opravljenem prevzemu del, 
· bo pred izplačilom končne situacije izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,

· bo izvršil dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

· bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del,

· bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,

· bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
· bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

· bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

· bo naročniku izročil dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja (projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja, dokazilo o zanesljivosti – vse 3x v tiskani obliki, 1x v digitalni obliki na CD - dwg in pdf oblika), skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,

· gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA
5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne ___________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž znaša: 

	Cena v € brez DDV 
	€

	Popust   ____%
	€

	Skupaj s popustom
	€

	DDV 22%
	€

	Cena v € z DDV
	€


(z besedo:  ______________________________________________________euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih “fiksnosti cen in dejanske izmere”. 

Skladno s 76a. členom ZDDv-1 velja za dela, ki so predmet te pogodbe, obrnjena davčna obveznost, tako da je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost naročnik.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

· izdelava gradbiščne table,

· pripravljalna dela in organizacija gradbišča, 
· sanitarije na gradbišču,
· montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.., 

· skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
· plakatiranje,

· ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,

· ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,

· zavarovanja,

· zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

· poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,
· izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. 

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe. 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material. 

8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.
DOKUMENTACIJA
10. člen 

Naročnik mora izvajalcu:

· izročiti projektno dokumentacijo - projekt PGD in PZI navedena v 2. členu te pogodbe,
· izročiti gradbeno dovoljenje  - navedeno v 2. členu te pogodbe,
· dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne. 

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
12. člen

Za začetek del za izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli z uvedbo v delo. Izvajalec je uveden v delo s predajo dokumentacije, o čemer se zapiše in podpiše zapisnik o uvedbo v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela dokončal najkasneje v devetdesetih (90) koledarskih dneh od uvedbe v delo, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe. 

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec mora obvestiti naročnika in nadzor, da so dela končana. Izvajalec se obvezuje v roku štirinajst (14) dni po zaključku del predati dokumentacijo za tehnični pregled.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE
13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena. 

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot pet (5) dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neupravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
14. člen

Najkasneje v desetih (10.) dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Garancija mora biti veljavna šestdeset (60) dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do ___________.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija. 

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. 

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

PODALJŠANJE ROKA DOKONČNJA DEL

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom. 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. 

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL
16. člen 

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku: 

· materiala, 

· kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,

· storitev gradbene mehanizacije, 

· prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen 

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca. Predlog situacije mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v tekočem mesecu. 

Nadzor v roku tri (3) dni od prejema predloga situacijo potrdi ali zavrne. V kolikor predlog situacije zavrne, ob prejetju dopolnjene situacije ponovne začne teči tri (3.) dnevni rok za pregled situacije.
Situacije potrjene s strani nadzora izvajalec dostavi naročniku v potrditev do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec. 
Naročnik se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku osem (8) dni od dneva uradnega prejema situacije.
V primeru, da naročnik v osmih (8.) dneh po prejetju situacije le-te ne vrne, ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Končna situacija se izda v 8 dneh po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in izvedeni končni primopredaji objekta. Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90% pogodbenih del.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. ______________________, odprt pri __________________________, 30. dan od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
V primeru, da bo pooblaščeni investitor zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

18. člen 

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, opravijo naročnik, nadzor in izvajalec del primopredajo. 

O primopredaji izvršenih del nadzor sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

· ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke, 

· ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

· o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

· datum izvršitve del. 

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti. 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
19. člen 

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ.dipl.inž.grad.
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____________________________________________ (v pogodbi nadzor), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe. 

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: 
- odgovorni vodja del: __________________________________________________________
Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzor v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi. 

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE
20. člen 

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR
21. člen 

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake). 

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku. 

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz prvega odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika. 

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
22. člen 

Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% končne pogodbene vrednosti. 

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena. 

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku. 

PODIZVAJALCI
23. člen 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

· soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

· pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
· pogodbo / dogovor o sodelovanju

· z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.
(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne ______podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
· pogodbo / dogovor o sodelovanju,
· z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti;
(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
24. člen 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. 

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. 
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE
25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-
pridobitev posla ali

-
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank. 

27. člen 
Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen 
Sestavni del pogodbe so:

· ponudba in ponudbeni predračun ponudnika, 

· terminski plan del,

· zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna so:

· gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,

· končna situacija za izvršena dela,

· poročilo o ravnanju s komunalnimi odpadki,

· dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob zaključku del (dokumentacija za tehnični pregled), 

· bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

	Številka: 
	430-58/2013
	
	Številka: 
	
	

	Datum: 
	
	
	Datum: 
	
	


	NAROČNIK
	
	IZVAJALEC

	OBČINA JESENICE
	
	

	Tomaž Tom Mencinger
	
	

	Župan
	
	Direktor


PRILOGA št. H/1

PREDRAČUN št.: ______
IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO SPODNJI PLAVŽ
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:
	REKAPITULACIJA
	vrednost v €

	
	
	
	
	

	kanalizacija
	

	
	
	
	
	

	črpališče
	

	
	
	
	
	

	nizkonapetostni priključek
	

	
	
	
	
	

	dokumentacija
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	

	
	
	
	
	

	EVENTUALNI POPUST
	 
	%
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ S POPUSTOM
	

	
	
	
	
	

	DDV (22%)
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SKUPAJ Z DDV
	


Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

· izdelava gradbiščne table,

· pripravljalna dela in organizacija gradbišča, 
· sanitarije na gradbišču,
· montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.., 

· skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
· plakatiranje,

· ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,

· ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,

· zavarovanja,

· zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

· poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,

· izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).
Cena je fiksna.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO SPODNJI PLAVŽ
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. H/3

CENIK

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila
IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO SPODNJI PLAVŽ
zaračunavala po naslednjem ceniku: 

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

	Kvalificirani delavec (KVD)
	€/uro
	 

	Polkvalificirani delavec (PKD) 
	€/uro
	 


3. Storitev gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

H. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini 5.000,00 € (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 27.06.2014. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.
2. DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni dlje kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni primopredaji po izvedenem tehničnem pregledu izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 10% od skupne pogodbene vednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.
PRILOGA št. I/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
	
	
	

	
	
	

	(ponudnik - izdajatelj menice)
	
	(kraj in datum)


Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje bianco menice 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 28.01.2014, št. objave JN1109/2014 – za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

_____________________________________ 
_____________________________


(ime in priimek)
(podpis pooblaščene osebe)

Občin Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 5.000,00 € (z besedo:pettisočeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

· ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _________. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

 _______________________________


žig                                       (pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in 

2. pooblastilo za unovčenje menice
PRILOGA št. I/2

	
	

	
	

	(firma/ime in sedež izdajatelja menice)
	

	
	

	(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila) 
	


POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

___________________________________________________________________, nepreklicno pooblaščamo _____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _______________________ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj, ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

________________________________


(podpis zakonitega zastopnika in


odtisnjen žig z imenom/firmo )

PRILOGA št. I/3
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Garancija št. ........... za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-58/2013 – za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, z dne _____________, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, in ______________________________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _________________ €, z besedo _____________________________________________________, najkasneje do ___________________, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

· predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

· original Garancije št.________.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig, podpis)

PRILOGA št. I/4

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Garancija št. ........- za odpravo napak v garancijskem roku 

V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-58/2013 – za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž, z dne ___________, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, in ______________________________________ (naziv izvajalca), v vrednosti ____________________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek ________________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

· predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

· original Garancije št.________.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig in podpis)
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